| Nom du Projet/Matière |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRR |  |  |  |
| Compte Rendu de Réunion |  |  |  |
| Nb de Pages : 8 | Version : 0.1 |  | Date : 20020604 |
| Référence : 03_CRR_SIGLOO_20020604 |  |  |  |
| Auteurs : Romain VINOLAS |  |  |  |
| Destinataires : SIGLOO |  |  |  |
| Remarques |  |  |  |

Lieu et Date de la Réunion :

| Lieu de la réunion | Date de la réunion | Durée de la réunion |
| --- | --- | --- |
| EPITA | 2002-06-04 | 2h |

Participants à ce document:

| Nom | Fonction | Email | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| R VINOLAS | Resp qual |  |  |

Historique du document:

| N° de version | Date | Auteur | Description des modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2002-06-04 | R VINOLAS | création |
| 0.2 | 2002-06-04 | R VINOLAS | Prise en compte des remarques |
| 0.3 | 2002-06-04 | R VINOLAS | Ultimes corrections |

Glossaire:

| Abréviation | Description |
| --- | --- |
| SIGL | Système d’Information et Génie Logiciel |

Sommaire

- Table des Matières

2.	Participants	4

3.	Ordre du jour	4

4.	Déroulement de la réunion	5

4.1.	OEDL	5

4.2.	GLAO	5

5.	Plan d’actions	6

6.	Prochaine échéance	6

# Participants

Présents :

- A BALLIN

- F BIVAUD

- L MASCHERPA

- R VINOLAS

Excusés :

Absents :

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

- Exposé des différentes parties du dossiers de conception par les différents responsables

- Architecture logiciel, dépendances et interfaces

- Où on va retrouver l'information que l'on doit y placer ? Sous quelle forme on va mettre ca ? Quel travail ca représente (en terme de charge) ?

- estimation de l’avancement du codage des proto et de la réalisation des dossiers proto

- GLAO

- regarder ce qui est à faire pour le dossier d’architecture

- répondre aux questions qui pourraient être posées lors de la rédaction

- répartition du travail en ce qui concerne le dossier d’architecture

- Charte qualité

- prévoir le planning pour la refaire

# Déroulement de la réunion

## OEDL

Suite à un certain retard concernant la réalisation du dossier de conception préliminaire, alors que les protos sont pratiquement finis, la majeur partie de la charge restante doit se concentré sur ce dossier.

Il a été discuté puis décidé que chacun analyse précisément un chapitre et en tire un exposé our le reste du groupe. Cet exposé devant répondre à :

- Où on va retrouver l'information que l'on doit y placer ? Sous quelle forme on va mettre ca ? Quel travail ca représente (en terme de charge) ?

Résultat :

- Chap – architecture logiciel

Principalement le premier chapitre a été débattu.

- http://www.sigloo.online.fr/ged/ged/OEDL/cycle02/phase03/DCP/3 - Architecture du Logiciel.txt

- Chap – dépendances

4.1 reprendre les arbres du chap archi ; identifier et décrire les liens statiques et dynamiques liés à cette décomposition

4.2

4.2.1 description des dépendances logiques entre les classes (pour chaque classe : description, entrée, sortie, classe impliquée, pré-condition)

4.2.2 description dynamiques entre processus classe (pour chaque classe : diag état-transition)

4.2.3 description dépendances dynamiques entre processus méthode (pour chaque méthode : diag de collabaration identifiant les données échangées)

4.3 dépendances inter données (MCD + UML identifier héritage, etc.)

- Chap – interface

A voir

- Chap – conception détaillée

A voir

## GLAO

En vu de la version 2 du dossier d’architecture

- Finaliser le chapitre 01 avec les nouveaux éléments.

- Chaque personne doit Identifier les flux entre tous les OGL de l'AGL, et savoir ce qu'il représente, pour prochaine fois. Et plus spécifiquement connaitre les flux de ses OGLs.

- Chaque personne doit identifier des passerelles, et pouvoir proposer un principe de fonction, et/ou avoir des questions.

- (bonus) Lire le sujet du mini-projet, pour répondre aux questions.

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03_P3_04_01 |  | 2002-06-04 | ABa | 2002-06-05 |  | 3.1.1 du dcp : archi |  |
| 03_P3_04_02 |  | 2002-06-04 | FBi | 2002-06-05 |  | 3.1.2 décomposition physique du produit produit (java, sql, etc.) |  |
| 03_P3_04_03 |  | 2002-06-04 | Lma | 2002-06-05 |  | 3.1.3 décomposition physique client |  |
| 03_P3_04_04 |  | 2002-06-04 | Lma | 2002-06-05 |  | 3.2.1 classe package classe d’analyse attribut |  |
| 03_P3_04_05 |  | 2002-06-04 | Fbi | 2002-06-05 |  | 3.2.2 MCD |  |
| 03_P3_04_06 |  | 2002-06-04 | Fbi | 2002-06-05 |  | 3.3.1 methode |  |
| 03_P3_04_06 |  | 2002-06-04 | RVi | 2002-06-05 |  | Intro et doc ref |  |
| GLAO_01 |  | 2002-06-04 | LMa | 2002-06-05 |  | Chap 01 dossier d’archi |  |
| GLAO_02 |  | 2002-06-04 | Tous | 2002-06-05 |  | Reflechir au chap 02 (identification des flux) et au chap 03 (passerelles) |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

# Prochaine échéance

Mercredi 2002-06-04 14h patio