Plan d’action

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAO401 | C | 20/06/2002 | Fbi | 26/06/2002 | 26/06/2002 | Dossier d’architecture v3 : Méthodologie |  |
| GLAO402 | C | 20/06/2002 | Rvi | 26/06/2002 | 26/06/2002 | Spécifications du petit projet |  |
| GLAO403 | C | 20/06/2002 | Aba | 26/06/2002 | 26/06/2002 | Dossier d’architecture v3 : Détail des passerelles |  |
| GLAO404 | C | 20/06/2002 | Lma | 26/06/2002 | 26/06/2002 | Dossier d’architecture v3 : Référentiel |  |
| GLAO405 | C | 20/06/2002 | Lma | 26/06/2002 | 26/06/2002 | Dossier d’architecture v3 : Vérification du document |  |
| GLAO406 | C | 26/06/2002 | Lma | 01/07/2002 | 03/07/2002 | PQP : Guide de rédaction. |  |
| GLAO407 | C | 26/06/2002 | Rvi | 01/07/2002 | 27/06/2002 | Mise à jour du site |  |
| GLAO408 | O | 04/07/2002 | Aba | 12/07/2002 |  | PQP : Rédaction chapitre 1, 2, et 5 |  |
| GLAO409 | O | 04/07/2002 | Fbi | 12/07/2002 |  | PQP : Rédaction chapitre 3 |  |
| GLAO410 | O | 04/07/2002 | Lma | 12/07/2002 |  | PQP : Rédaction chapitre 4 |  |
| GLAO411 | O | 04/07/2002 | Rvi | 12/07/2002 |  | PQP : Rédaction chapitre 6 et 7 |  |
| GLAO412 | O | 04/07/2002 | Rvi | 12/07/2002 |  | SPEC-PP : Prise en compte de remarques de Hdu |  |
| GLAO413 | O | 04/07/2002 | Lma | 12/07/2002 |  | Soutenance 2 : Réalisation de la base de la présentation. |  |