| OEDL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MANA |  |  |  |
| Bilan de management |  |  |  |
| Nb de Pages : 11 | Version : 0.1 |  | Date : 20020531 |
| Référence : 03_OEDL_SIGLOO_MANA_20020531 |  |  |  |
| Auteurs : Alexandre BAILLIN |  |  |  |
| Destinataires : CFo |  |  |  |
| Remarques |  |  |  |

Participants à ce document:

| Nom | Fonction | Email | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| A BAILLIN | cdp |  |  |

Historique du document:

| N° de version | Date | Auteur | Description des modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2002-05-30 | A BAILLIN | création |

Glossaire:

| Abréviation | Description |
| --- | --- |
| SIGL | Système d’Information et Génie Logiciel |
| Cdp | Chef de projet |

Sommaire

- Table des Matières

2.	Comptes rendu de réunions sur la période écoulée	4

2.1.	réunion 20020513	4

2.1.1.	Table des Matières	4

2.1.2.	Participants	5

2.1.3.	Ordre du jour	5

2.1.4.	Déroulement de la réunion	5

2.1.5.	Plan d’actions	6

2.1.6.	Prochaine échéance	6

2.2.	réunion  20020522	7

2.2.1.	Table des Matières	7

2.2.2.	Participants	8

2.2.3.	Ordre du jour	8

2.2.4.	Déroulement de la réunion	8

2.2.5.	Plan d’actions	9

2.2.6.	Prochaine échéance	9

3.	Planning	10

4.	Tableaux de charge	10

5.	Bilan management sur les avancées techniques	10

5.1.	Conception préliminaire	10

5.2.	IHM des prototypes	10

5.3.	Scénario du prototype	10

5.4.	Etude pour la réalisation des prototypes	10

5.5.	Organigramme technique	11

6.	Annexes	11

# Comptes rendu de réunions sur la période écoulée

## réunion 20020513

### Table des Matières

2.	Comptes rendu de réunions sur la période écoulée	4

2.1.	réunion 20020513	4

2.1.1.	Table des Matières	4

2.1.2.	Participants	5

2.1.3.	Ordre du jour	5

2.1.4.	Déroulement de la réunion	5

2.1.5.	Plan d’actions	6

2.1.6.	Prochaine échéance	6

2.2.	réunion  20020522	7

2.2.1.	Table des Matières	7

2.2.2.	Participants	8

2.2.3.	Ordre du jour	8

2.2.4.	Déroulement de la réunion	8

2.2.5.	Plan d’actions	9

2.2.6.	Prochaine échéance	9

3.	Planning	10

4.	Tableaux de charge	10

5.	Bilan management sur les avancées techniques	10

5.1.	Conception préliminaire	10

5.2.	IHM des prototypes	10

5.3.	Scénario du prototype	10

5.4.	Etude pour la réalisation des prototypes	10

5.5.	Organigramme technique	11

6.	Annexes	11

### Participants

Présents :

- R VINOLAS

- L MASCHERPA

- A BAILLIN

- F BIVAUD

Excusés :

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

### Déroulement de la réunion

#### OEDL

#### Management

Discussions sur le travail de chef de projet, création d’un nouveau tableau de charges.

Idée d’ ajouter des objectifs aux tâches.

Le chef de projet se doit de faire des suivis en milieu de semaine pour identifier les potentiels retards et relancer les membres de son équipe.

#### Architecture du produit

Discussion sur l ‘architecture retenue pour le logiciel OEDL : gestion distante de données, architecture deux-tiers.

JDBC choisi à la place des EJB.

Protocole de communication client serveur au niveau applicatif, DriveManager.

#### Méthode de travail choisie

Le groupe a choisi une méthode de travail bottom-up pour ce qui est du découpage du produit en modules.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002-05-13 | LMA | 2002-05-21 |  | Etude librairie JAXP (Dossier) Spécification du format XML pour l’OT (Dossier) |  |
|  |  | 2002-05-13 | LMA | 2002-05-21 |  | Mettre sur papier le travail effectué sur la conception de la maquette du 15 mai 02 (Dossier) |  |
|  |  | 2002-05-16 | ABa | 2002-05-21 |  | Management : nouvelle plannification de la phase, Nouveau découpage |  |
|  |  | 2002-05-13 | RVI | 2002-05-21 |  | Etude DriveManager |  |
|  |  | 2002-05-16 | RVI | 2002-05-21 |  | Mettre sur papier les conclusions du premier suivi (Compte rendu) |  |
|  |  | 2002-05-13 | FBI | 2002-05-21 |  | Mettre sur papier notre conception du 15 mai 02 (Dossier) |  |
| GLAO | GLAO | GLAO | GLAO | GLAO | GLAO | GLAO | GLAO |
|  |  | 2002-05-13 | FBI | 2002-05-21 |  | GLAO : télécharger Rational PurifyPlus et Robot |  |
|  |  | 2002-05-13 | LMA | 2002-05-21 |  | Dire à RVI et FBI ce qui manque dans le dossier d architecture v1 |  |
|  |  | 2002-05-13 | Tous | 2002-05-21 |  | Mailez chef de projet pour dire quels outils vous intéressent |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Mardi 21 Mai 2002 (la date pourra être soumise à changement)

## réunion  20020522

Sommaire

### Table des Matières

2.	Participants	8

3.	Ordre du jour	8

4.	Déroulement de la réunion	8

4.1.	OEDL	8

4.1.1.	Management	8

4.1.2.	Architecture du produit	8

4.1.3.	Choix du prototype	8

5.	Plan d’actions	9

6.	Prochaine échéance	9

### Participants

Présents :

- R VINOLAS

- A BAILLIN

- F BIVAUD

Excusés :

- L MASCHERPA

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

### Déroulement de la réunion

#### OEDL

#### Management

Discussion autour du tableau de charges (excel).

Discussion autour du nouveau planning de la phase 3.

Avancement du travail de chacun des membres du groupe.

#### Architecture du produit

Découpage du produit en modules :

Mise en évidence de 5 sous-modules pour le module interface, de 5 sous-modules pour le module traitement, et d’un sous-module pour le module Traitement de base de données.

Mise en évidence de questions à poser au coach :

Différence entre module logiciel et module fonctionnel.

Où implémenter les processus dans le schéma de la conception préliminaire ?

La conception préliminaire doit elle porter sur le prototype ou sur tout le produit logiciel OEDL ?

Quels sont les diagrammes UML à effectuer ?

Quelle est l’utilité des composants physiques (exécutables, lib, biblio…) ?

#### Choix du prototype

Le groupe a choisi la partie administration pour mettre en évidence les aspects techniques.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002-05-20 | LMA | 2002-05-24 |  | Etude librairie JAXP (Dossier) Spécification du format XML pour l’OT (Dossier) |  |
|  |  | 2002-05-20 | LMA | 2002-05-24 |  | Mettre sur papier le travail effectué sur la conception de la maquette du 15 mai 02 (Dossier) |  |
|  |  | 2002-05-22 | RVI | 2002-05-24 |  | Scénario des prototypes (client serveur, SGBD, IHM traitements) : -Identifier les aspects techniques - Ecrire ce que va faire le prototype - Pourquoi cet aspect technique ? (dossier) |  |
|  |  | 2002-05-22 | FBI | 2002-05-24 |  | Mettre au propre feuille du 22 05 02 faite lors de la réunion |  |
|  |  | 2002-05-22 | FBI | 2002-05-24 |  | Rédiger plan détaillée de la norme std 1016 |  |
|  |  | 2002-05-22 | ABA | 2002-05-24 |  | Argumenter le choix archi 2-Tiers |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Vendredi 24 Mai 2002

## réunion 20020527

### Table des Matières

2.	Participants	4

3.	Ordre du jour	4

4.	Déroulement de la réunion	4

4.1.	OEDL	4

4.1.1.	Management	4

4.1.2.	Architecture du produit	4

4.1.3.	Choix du prototype	5

5.	Plan d’actions	6

6.	Prochaine échéance	7

### Participants

Présents :

- R VINOLAS

- A BAILLIN

- F BIVAUD

- L MASCHERPA

Excusés :

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

Discussion sur le déroulement du dernier suivi

Répartition des prototypes entre les différents membres du groupe

Travail à réaliser pour le suivi n° 3

Parties de la maquette utilisées pour les prototypes

### Déroulement de la réunion

#### OEDL

##### Management

Avancement du travail de chacun des membres du groupe.

Discussion sur le déroulement du dernier suivi : mise en évidence des choses à améliorer et des choses à refaire. Analyse du compte rendu de suivi.

Le chef de projet énonce le travail qui reste à réaliser pour le prochain suivi.

##### Choix des fonctionnalités du prototype

Suite au dernier suivi, le groupe a décidé de présenter à la soutenance un prototype avec plusieurs fonctionnalités.

##### Répartition des fonctionnalités du prototype

Le groupe a décidé la répartition suivante :

LMA s’occupe du prototype XML et chargement de l’OT

RVI s’occupe du prototype IHM et traitements devant montrer une partie de l’estimation et un algorithme de calcul.

FBI et ABA s’occupe du prototype Administration qui va interagir avec la base de données.

##### Définition du travail à réaliser

Chacun doit pour son prototype définir les spécifications et la conception (des diagrammes de classe, de séquence, et d’états transition sont attendus).

Chacun doit commencer le codage de son prototype.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1/3TR0101. |  | 2002-05-27 | LMA | 2002-05-31 |  | Spécifications du prototype XML et chargement de l’OT |  |
| P1/3TR0103. |  | 2002-05-27 | RVI | 2002-05-31 |  | Spécifications du prototype IHM et traitements |  |
| P1/3TR02021. |  | 2002-05-27 | FBI | 2002-05-31 |  | Codage de l’IHM du prototype SGBD externe |  |
| P1/3TR0102. |  | 2002-05-27 | ABA | 2002-05-31 |  | Spécifications du prototype SGBD externe |  |
| P1/3MP0102. |  | 2002-05-27 | ABA | 2002-05-30 |  | Préparer le suivi n°3 du 2002-05-31 |  |
| P1/3TC0201. |  | 2002-05-27 | LMA | 2002-05-31 |  | Conception du prototype XML et chargement de l’OT |  |
| P1/3TC0203. |  | 2002-05-27 | RVI | 2002-05-31 |  | Conception du prototype IHM et traitements |  |
| P1/3TC0202. |  | 2002-05-27 | ABA | 2002-05-31 |  | Conception du prototype SGBD externe |  |
| P1/3TR02012. |  | 2002-05-27 | LMA | 2002-05-31 |  | Codage du prototype XML et chargement de l’OT |  |
| P1/3TR02032. |  | 2002-05-27 | RVI | 2002-05-31 |  | Codage du prototype IHM et traitements |  |
| P1/3TR02022. |  | 2002-05-27 | ABA FBI | 2002-05-31 |  | Codage du prototype SGBD externe |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Vendredi 31 Mai 2002

# Planning

Cf annexe

# Tableaux de charge

Cf annexe

# Bilan management sur les avancées techniques

## Spécifications du prototype

La spécification des prototypes a été réalisé à 100%.

## Conception détaillée du prototype

La conception détaillée du prototype a débuté sur cette phase pour les trois fonctionnalités du prototype : prototype chargement de l’OT, prototype IHM et traitements et prototype SGBD externe.

Le prototype OT est à 80% de réalisation.

Le prototype IHM et traitements est à 50% de réalisation.

Le prototype SGBD externe est à 75% de réalisation.

## IHM du prototype

Le codage de la maquette de la fonctionnalité SGBD externe a été réalisé à 100%.

## Codage du prototype

Le codage de la fonctionnalité SGBD externe du prototype a été réalisé à 60%. Le prototype permet à l’utilisateur de créer un projet en saisissant un nom de projet puis en cliquant sur OK. Le projet créé est stocké dans la base de données montrant ainsi la faisabilité de cet aspect technique.

## Avancement – Travail réalisé

D’après le découpage du tableau des charges :

La conception

Charge prévue : 42h30 - Charge consommée : 28h45 - Réalisation : 59%

Etude

Charge prévue : 3h - Charge consommée : 3h - Réalisation : 100%

Spécifications

Charge prévue : 11h - Charge consommée : 13h - Réalisation : 100%

Réalisation

Charge prévue : 80h - Charge consommée : 25h - Réalisation : 49%

# Annexes