| OEDL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MANA |  |  |  |
| Bilan de management |  |  |  |
| Nb de Pages : 31 | Version : 0.1 |  | Date : 20021129 |
| Référence : 03_OEDL_SIGLOO_MANA_20021129 |  |  |  |
| Auteurs : Alexandre BAILLIN |  |  |  |
| Destinataires : CFo Coach |  |  |  |
| Remarques |  |  |  |

Participants à ce document:

| Nom | Fonction | Email | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| A BAILLIN | cdp |  |  |

Historique du document:

| N° de version | Date | Auteur | Description des modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2002-11-28 | A BAILLIN | création |

Glossaire:

| Abréviation | Description |
| --- | --- |
| SIGL | Système d’Information et Génie Logiciel |
| Cdp | Chef de projet |

Sommaire

- Table des Matières

2.	Comptes rendu de réunions sur la période écoulé	5

2.1.	Réunion 20021021	5

2.1.1.	Participants	5

2.1.2.	Ordre du jour	5

2.1.3.	Déroulement de la réunion	6

2.1.4.	Plan d’actions	8

2.1.5.	Prochaine échéance	9

2.2.	Réunion 20021104	9

2.2.1.	Participants	9

2.2.2.	Ordre du jour	9

2.2.3.	Déroulement de la réunion	10

2.2.4.	Plan d’actions	12

2.2.5.	Prochaine échéance	13

2.3.	Réunion 20021112	13

2.3.1.	Participants	13

2.3.2.	Ordre du jour	13

2.3.3.	Déroulement de la réunion	14

2.3.4.	Plan d’actions	17

2.3.5.	Prochaine échéance	18

2.4.	Réunion 20021118	18

2.4.1.	Table des Matières	18

2.4.2.	Participants	19

2.4.3.	Ordre du jour	19

2.4.4.	Déroulement de la réunion	19

2.4.5.	Plan d’actions	24

2.4.6.	Prochaine échéance	25

2.5.	Réunion 20021126	25

2.5.1.	Participants	25

2.5.2.	Ordre du jour	25

2.5.3.	Déroulement de la réunion	26

2.5.4.	Plan d’actions	28

2.5.5.	Prochaine échéance	29

3.	Planning	29

4.	Tableaux de charge	29

5.	Bilan management sur les avancées techniques	30

5.1.	Etat du produit OEDL	30

5.2.	Changements par rapport aux prévisions de la STB	30

5.3.	Oubli du dossier de conception	30

5.4.	Bilan	30

# Comptes rendu de réunions sur la période écoulé

## Réunion 20021021

### Participants

Présents :

- A BALLIN

- F BIVAUD

- L MASCHERPA

- R VINOLAS

Excusés :

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

- Préparation de la phase

Il est demandé aux membres du groupe de prendre connaissance des objectifs de la phase 6.

Le chef de projet explique en détails les éléments attendus en sortie de la phase 6.

Les membres du groupe vont définir les différentes activités de la phase. Un découpage plus détaillé sera fait ultérieurement par le chef de projet.

Le chef de projet va avec l’aide des membres de son groupe planifier la première semaine ouvrée.

Discussion sur de nouvelles méthodes de travail.

### Déroulement de la réunion

#### Objectifs de la phase 6

Les membres du groupe ont pris connaissance des différents livrables attendus en sortie de la phase 6 :

- le produit OEDL

- le Compte rendu des tests de validation

- le Manuel Utilisateur

#### Les activités de la phase

Les activités de la phase décrites lors de la réunion sont les suivantes :

- Codage du produit OEDL

  - Intégration des IHM

  - Organisation du code dans les modules

  - Création d’un processus technique d’avancement du codage des classes (*)

  - Automatisation des tests (utilisation de build.xml et JUnit)

  - Mise à la norme et compilation à partir des éléments des phases précédentes

  - Codage des modules

    - Codage des classes

  - Scripts d’initialisation de la base de données

  - Systèmes de messages d’erreur

  - Mise en place d’un CVS pour Win NT

- Compte rendu des tests de validation

  - Corriger le PTV en fonction des remarques de CCH

  - Faire les scenarii

  - Faire les fiches

  - Remplir les fiches

- Framework Junit

  - Build.xml

  - Méthode de tests

- Manuel Utilisateur

  - Réalisation Guide d’utilisation (norme IEEE 1063)

  - Règles ergonomiques

  - Installation client

  - Rédaction du document

    - Rédaction des paragraphes numérotés d’après la norme

- Installation

  - Initialisation de la base

  - Initialisation du client

(*) voir 4.3

#### Méthodes de travail

Les membres du groupe pensent mettre en œuvre un processus de management pour évaluer l’avancement du codage. Les membres du groupe vont juger chaque classe du produit OEDL en fonction de leurs niveaux de difficulté. Les heures allouées pour réaliser ces classes seront en fonction de ce niveau de difficulté. De plus, les codeurs tiendront à jour ce fichier, le chef de projet connaîtra en temps réel l’avancement du développement.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002-10-21 | FBI | 2002-10-26 |  | Intégration des IHM : faire en sorte que le projet compile avec toutes les IHM réalisées durant les phases précédentes On doit pouvoir se déplacer dans les différentes fenêtres comme stipulé dans la STB de la phase 4 Durée : 5 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 |  | Mise en place du serveur CVS pour Windows Durée : 2 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | ABA | 2002-10-26 |  | Création du processus technique d’avancement du codage Durée : 3 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 |  | Vérification tâche au dessus Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | FBI | 2002-10-26 |  | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Administration Durée : 2 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 |  | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Evaluation Durée : 2H |  |
|  |  | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 |  | Etude norme 1063 Rédaction d’un guide de rédaction Durée : 2H |  |
|  |  | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 |  | Automatisation des tests Durée : 2 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 |  | Etude sur Méthode de tests avec l’outil Junit Durée : 4 H |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Jeudi 24 Octobre 2002

## Réunion 20021104

### Participants

Présents :

- A BALLIN

- F BIVAUD

- L MASCHERPA

- R VINOLAS

Excusés :

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

Le chef de projet demande l’avancement des différentes tâches en cours aux membres de son équipe projet

Etats des tâches

Nouvelles tâches de la semaine

### Déroulement de la réunion

#### Tâches antérieures

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En cours sur la nouvelle semaine | 2002-10-21 | FBI | 2002-10-26 | 2002-11-08 | Intégration des IHM : faire en sorte que le projet compile avec toutes les IHM réalisées durant les phases précédentes On doit pouvoir se déplacer dans les différentes fenêtres comme stipulé dans la STB de la phase 4 Durée : 5 H | Heures effectuées : 6H Reste : 1H |
|  | Finie | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Doc pour Mise en place du serveur CVS pour Windows Durée : 2 H | Heures effectuées :2H |
|  | Finie | 2002-10-21 | ABA | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Création du processus technique d’avancement du codage Durée : 3 H | Heures effectuées :2H |
|  | Finie | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Vérification tâche au dessus Durée : 1 H | Heures effectuées :1H |
|  | En cours | 2002-10-21 | FBI | 2002-10-26 | 2002-10-08 | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Administration Durée : 2 H | Heures effectuées :0H Reste :2H |
|  | En cours | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 | 2002-10-08 | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Evaluation Durée : 2H | Heures effectuées :0H Reste :2H |
|  | Finie | 2002-10-21 | RVI | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Etude norme 1063 Rédaction d’un guide de rédaction Durée : 2H | Heures effectuées :2H |
|  | Finie (Tâche récurrente pour plus tard) | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Automatisation des tests Durée : 2 H | Heures effectuées :6H |
|  | Finie | 2002-10-21 | LMA | 2002-10-26 | 2002-10-26 | Etude sur Méthode de tests avec l’outil Junit Durée : 4 H | Heures effectuées :3H |

#### Tâches de la semaine

Les nouvelles tâches sont données aux membres du groupe.

Une tâche va permettre la planification du développement : le fait de remplir le fichier excel du processus de management.

Chaque développeur doit entrer les informations concernant ses classes.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 |  | Installation de CVS à partir du doc de mise en place rédigée la semaine précédente Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | RVI FBI LMA | 2002-11-06 |  | Remplir le fichier excel Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-06 |  | Mettre le projet OEDL sur CVS Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | LMA | 2002-11-08 |  | Réintégration , revue de code Durée : 4 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 |  | Définition d’un système de messages d’erreur Durée : 3 H |  |
|  |  | 2002-10-21 | RVI | 2002-11-08 |  | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Evaluation Durée : 2H |  |
|  |  | 2002-10-21 | FBI | 2002-11-08 |  | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Administration Durée : 2H |  |
|  |  | 2002-11-06 | LMA RVI FBI | 2002-11-06 |  | Suivi fichier excel Durée : 1 H |  |
|  |  | 2002-11-04 | LMA RVI FBI | 2002-11-08 |  | Codage des classes Durée : 7 H |  |
|  | En cours | 2002-10-21 | FBI | 2002-11-08 |  | Intégration des IHM : faire en sorte que le projet compile avec toutes les IHM réalisées durant les phases précédentes On doit pouvoir se déplacer dans les différentes fenêtres comme stipulé dans la STB de la phase 4 Durée : 1 H |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Vendredi 8 Novembre 2002 pour le suivi avec le coach.

## Réunion 20021112

### Participants

Présents :

- A BALLIN

- F BIVAUD

- L MASCHERPA

- R VINOLAS

Excusés :

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

Le chef de projet demande l’avancement des différentes tâches en cours aux membres de son équipe projet

Etats des tâches

Nouvelles tâches de la semaine

Mise au point pour le codage

### Déroulement de la réunion

#### Tâches antérieures

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Finie | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 | 2002-11-08 | Installation de CVS à partir du doc de mise en place rédigée la semaine précédente Durée : 1 H | Heures effectuées : 1H |
|  | Finie | 2002-11-04 | RVI FBI LMA | 2002-11-06 | 2002-11-06 | Remplir le fichier excel Durée : 1 H | Heures effectuées : 1H |
|  | Finie | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-06 | 2002-11-06 | Mettre le projet OEDL sur CVS Durée : 1 H | Heures effectuées :1H |
|  | Finie | 2002-11-04 | LMA | 2002-11-08 | 2002-11-10 | Réintégration , revue de code Durée : 4 H | Heures effectuées : 2H |
|  | En cours | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 |  | Définition d’un système de messages d’erreur Durée : 3 H | Heures effectuées : OH |
|  | Finie | 2002-10-21 | RVI | 2002-11-08 | 2002-11-11 | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Evaluation Durée : 2H | Heures effectuées : 2H |
|  | Finie | 2002-10-21 | FBI | 2002-11-08 | 2002-11-11 | Mise à la norme du code réalisé durant les phases précédentes – Partie Administration Durée : 2H | Heures effectuées : 2H |
|  | Finie | 2002-11-06 | LMA RVI FBI | 2002-11-06 | 2002-11-11 | Suivi fichier excel Durée : 1 H | Heures effectuées : 1H |
|  | En cours | 2002-11-04 | LMA | 2002-11-08 |  | Codage des classes OTTAble Durée : 7H | Heures effectuées :6H Reste : 2H |
|  | En cours | 2002-11-04 | RVI | 2002-11-08 |  | Codage des classes Durée :7H | Heures effectuées : 0H |
|  | En cours | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 |  | Codage des classes Main, AuthFrame, Jdialog5,Jdialog6 Durée : 7 H | Heures effectuées : Authframe :1 Jdialog6 :1 Jdialog5 :2 Main :3 =7H reste : Authframe :2 Jdialog5 :2 Jdialog6 :2 |
|  | finie | 2002-10-21 | FBI | 2002-10-26 | 2002-11-11 | Intégration des IHM : faire en sorte que le projet compile avec toutes les IHM réalisées durant les phases précédentes On doit pouvoir se déplacer dans les différentes fenêtres comme stipulé dans la STB de la phase 4 Durée : 2 H | Heures effectuées : 2H |

#### Tâches de la semaine

Les nouvelles tâches sont données aux membres du groupe.

Les membres du groupe doivent finir les classes en cours de développement.

Dorénavant, le chef de projet va demander à chaque développeur les classes qu’il désire coder. En effet, le développeur connaît les classes qui vont être associées pour rendre un service défini.

Par exemple, pour coder les différents types d’évaluations, le codeur va développer les classes points de fonction, simple et ascendant des modules proc et db.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002-11-04 | LMA | 2002-11-08 |  | Codage et tests de classe OTTable Durée : 2H |  |
|  |  | 2002-11-12 | LMA | 2002-11-15 |  | Codage et tests des classes OT dans module GUI Durée :4h |  |
|  |  | 2002-11-12 | LMA | 2002-11-15 |  | Intégration et tests pour la fonctionnalité « charger OT » |  |
|  |  | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 |  | Codage et tests des classes AuthFrame, Jdialog5, Jdialog6 Durée : 6H |  |
|  |  | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 |  | Définition d’un système de messages d’erreur Durée : 3 H |  |
|  |  | 2002-11-12 | RVI | 2002-11-15 |  | Codage des classes des méthodes ascendant, simple, et IFPUG pour proc et db Durée : 8H |  |
|  |  | 2002-11-12 | RVI | 2002-11-15 |  | Intégration et tests des classes des évaluations Durée : 2 H |  |
|  |  | 2002-11-12 | ABA | 2002-11-15 |  | Scénarios de tests fonctionnels Rédiger 6 scénarios Durée : 3H |  |
|  |  | 2002-11-12 | ABA | 2002-11-15 |  | Manuel Utilisateur Durée : 5H |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Vendredi 15 Novembre 2002 pour le suivi avec le coach.

## Réunion 20021118

### Table des Matières

2.	Participants	4

3.	Ordre du jour	4

4.	Déroulement de la réunion	5

4.1.	Tâches antérieures	5

4.2.	Développement	6

4.2.1.	IHM et Evaluation	6

4.2.2.	Réaliser une évaluation	7

4.2.3.	IHM du développeur TODO	7

4.2.4.	EvalPanel sur OTFrame	7

4.2.5.	Consolidation d’un élément	7

4.3.	Tâches de la semaine	8

5.	Plan d’actions	9

6.	Prochaine échéance	9

### Participants

Présents :

- A BALLIN

- F BIVAUD

- L MASCHERPA

Excusés :

- R VINOLAS

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

Le chef de projet demande l’avancement des différentes tâches en cours aux membres de son équipe projet

Etats des tâches

Nouvelles tâches de la semaine

Mise au point du développement

### Déroulement de la réunion

#### Tâches antérieures

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | finie | 2002-11-04 | LMA | 2002-11-08 | 2002-11-17 | Codage et tests de classe OTTable Durée : 2H | Heures effectuées : 3H |
|  | finie | 2002-11-12 | LMA | 2002-11-15 | 2002-11-17 | Codage et tests des classes OT dans module GUI Durée :4h | 4 H OTFrame OTViewer |
|  | finie | 2002-11-12 | LMA | 2002-11-15 | 2002-11-17 | Intégration et tests pour la fonctionnalité « charger OT » | 2 H |
|  | Finie | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 | 2002-11-17 | Codage et tests des classes AuthFrame, Jdialog5, Jdialog6 Durée : 6H | AuthFrame: 1h Project :1h ProjectTable :1h User:1h UserTable:1H AffectationTable:1 h |
|  | Finie | 2002-11-04 | FBI | 2002-11-08 | 2002-11-17 | Définition d’un système de messages d’erreur Durée : 3 H | OEDLError : 3H |
|  |  | 2002-11-12 | RVI | 2002-11-15 |  | Codage des classes des méthodes ascendant, simple, et IFPUG pour proc et db Durée : 8H | Heures effectuées : 6H |
|  |  | 2002-11-12 | RVI | 2002-11-15 |  | Intégration et tests des classes des évaluations Durée : 2 H | 0 H |
|  | En cours | 2002-11-12 | ABA | 2002-11-15 |  | Scénarios de tests fonctionnels Rédiger 6 scénarios Durée : 3H | 0 H |
|  | En cours | 2002-11-12 | ABA | 2002-11-15 | 2002-11-17 | Manuel Utilisateur Durée : 5H | 4 H |

Les fonctionnalités :

L’outil OEDL permet de charger un OT à partir d’un fichier XML, de charger un OT à partir de la base de données. On peut afficher et explorer l’OT.

Au niveau administration, on peut ajouter et supprimer un utilisateur.

#### Développement

Une réunion sur le développement a eu lieu le Dimanche 17 Novembre 2002.

Cette réunion a duré 2h30.

Etaient présents à cette réunion L MASCHERPA et R VINOLAS.

Cette réunion avait comme ordre du jour l’évaluation dans le produit OEDL.

##### IHM et Evaluation

Le chef de projet peut :

- évaluer

- demander une évaluation

Pour permettre à un utilisateur simple d’évaluer, il est obligé de faire une demande d’évaluation à cet utilisateur.

Le chef de projet crée une évaluation (une entrée dans la table evaluation) pour pouvoir évaluer un élément de l’OT.

Quand l’entrée dans la table evaluation est créée, seul le chef de projet peut évaluer cet élément.

Pour faire évaluer l’élément par d’autres utilisateurs, le chef de projet crée des entrées dans la table demande. Le chef de projet crée autant d’entrées dans la table demande que de personnes affectées à cet élément.

La demande d’évaluation se fait par l’affichage de oedl.gui.eval.ask.AskEvaFrame.java.

Il y a des changements par rapport à ce qui était prévu dans la STB :

- le nom de l’élément doit être en lecture seule

- on ne peut plus imposer une méthode d’évaluation

- rajout du délai en jours à partir de la date courante

##### Réaliser une évaluation

Lorsque qu’une évaluation est réalisée, une entrée est ajoutée dans la table de la méthode correspondante. Ensuite, le statut de la demande d’évaluation est mis à jour dans la table demande.

##### IHM du développeur TODO

Le développeur a toutes ses demandes qui apparaissent dans sa fenêtre TODO.

Il ne peut pas évaluer un élément quand il n’y a pas de demande d’évaluation.

Il y a un changement par rapport à la STB :

- le développeur et le chef de projet peuvent modifier à souhait leurs évaluations jusqu’à ce que l’évaluation consolidée de l’élément soit calculée

##### EvalPanel sur OTFrame

Le panel est toujours affiché pour tous les utilisateurs. Il n’y a pas de restriction au niveau de la visibilité.

Le champs « Evaluation » du panel est vide jusqu’à ce que l’évaluation consolidée soit terminée.

##### Consolidation d’un élément

Il manque dans le dossier de conception les classes et les tables associées au calcul de la consolidation grâce à la moyenne pondérée.

La moyenne arithmétique laisse place à la moyenne pondérée.

On retire la table cons_choise, la table methode.

On change cons_arith en cons_ponderee.

On rajoute une table cons_pond_poids avec les champs suivants :

- id_poids

- id_cons_pond

- id_pdf

- id_ascend

- id_direct

- poids

#### Tâches de la semaine

Les nouvelles tâches sont données aux membres du groupe.

Les membres du groupe doivent finir les classes en cours de développement.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002-11-18 | FBI | 2002-11-22 |  | Codage : AdminFrame 4H |  |
|  |  | 2002-11-18 | FBI | 2002-11-22 |  | Intégration et tests sur Authentification: 3H |  |
|  |  | 2002-11-18 | LMA | 2002-11-22 |  | Codage : demander une évaluation 6H |  |
|  |  | 2002-11-18 | RVI | 2002-11-22 |  | Codage : consolidation 6H |  |
|  |  | 2002-11-18 | ABA | 2002-11-22 |  | Rédaction Manuel Utilisateur 6H |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Vendredi 22 Novembre 2002 pour le suivi avec le coach.

## Réunion 20021126

### Participants

Présents :

- A BALLIN

- F BIVAUD

- L MASCHERPA

- R VINOLAS

Excusés :

Absents :

### Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- OEDL

Le chef de projet demande l’avancement des différentes tâches en cours aux membres de son équipe projet

Etats des tâches

Nouvelles tâches de la semaine

Mise au point du développement

### Déroulement de la réunion

#### Tâches antérieures

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | finie | 2002-11-18 | FBI | 2002-11-22 |  | Codage : AdminFrame 4H | Heures effectuées : AdminFrame 5H AffectationTable 5H |
|  | finie | 2002-11-18 | FBI | 2002-11-22 |  | Intégration et tests sur Authentification: 3H | OK |
|  | A faire | 2002-11-18 | LMA | 2002-11-22 |  | Codage : demander une évaluation 6H | OH |
|  | A faire | 2002-11-18 | RVI | 2002-11-22 |  | Codage : consolidation 6H | OH |
|  | En cours | 2002-11-18 | ABA | 2002-11-22 |  | Rédaction Manuel Utilisateur 6H | Heures effectuées : 5H 25% du Manuel |
|  | En cours | 2002-11-18 | RVI | 2002-11-22 |  | Codage : méthodes d’évaluation OH | Heures effectuées : 3H |

Les fonctionnalités :

L’outil OEDL permet de charger un OT à partir d’un fichier XML, de charger un OT à partir de la base de données. On peut afficher et explorer l’OT.

Au niveau administration, on peut ajouter et supprimer un utilisateur, ajouter et supprimer un projet, affecter et désaffecter un utilisateur pour un projet.

#### Développement

Le groupe prévoit de faire un miroir de la base pour la soutenance.

De plus, les accents ne sont pas gérés par la base de données, il faut changer cet état dans la base de données.

L’affectation d’une méthode va être faite. Il reste à faire le lien avec l’évaluation.

La demande d’évaluation va être faite cette semaine.

L’evalPanel doit être mis à jour.

Le codage des fonctionnalités de la fenêtre TODO doit se faire après le codage de la demande d’évaluation.

De même, l’historique pourra être fait quand les évaluations seront terminées.

#### Tâches de la semaine

Les nouvelles tâches sont données aux membres du groupe.

Les membres du groupe doivent finir les classes en cours de développement.

### Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle de l’action | Resultat de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002-11-26 | FBI | 2002-11-29 |  | Faire un miroir de la base Changer le charset 6H |  |
|  |  | 2002-11-26 | FBI | 2002-11-29 |  | Scénarios de tests fonctionnels Administration 3H |  |
|  |  | 2002-11-26 | LMA | 2002-11-29 |  | Codage : Mise à jour de evalPanel 3H |  |
|  |  | 2002-11-26 | LMA | 2002-11-29 |  | Codage : Glue authentification Modification affectationTable 1H |  |
|  |  | 2002-11-26 | ABA | 2002-11-29 |  | Rédaction Manuel Utilisateur 6H |  |
|  |  | 2002-11-26 | LMA | 2002-11-29 |  | Codage : fenêtre TODO (en attente de la demande d ‘évaluation par RVI) 2H |  |
|  |  | 2002-11-26 | LMA | 2002-11-29 |  | Codage : Historique (en attente RVI) 2H |  |
|  |  | 2002-11-26 | RVI | 2002-11-29 |  | Codage : Finir l’affectation et le lien avec l’évaluation 3H |  |
|  |  | 2002-11-26 | RVI | 2002-11-29 |  | Codage : Les méthodes d’évaluation à refaire 3H |  |
|  |  | 2002-11-26 | RVI | 2002-11-29 |  | Codage : Demande d’évaluation |  |

Référrence :  XXX acronyme, Px numéro phase, nnn pour le numéro de l'action / acronyme / phase.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

### Prochaine échéance

Vendredi 29 Novembre 2002 pour le suivi avec le coach.

# Planning

Cf annexe

# Tableaux de charge

Cf annexe

# Bilan management sur les avancées techniques

## Etat du produit OEDL

Les fonctionnalités codées dans le produit OEDL :

- L’outil OEDL permet de charger un OT à partir d’un fichier XML, de charger un OT à partir de la base de données. On peut afficher et explorer l’OT.

- Au niveau administration, on peut ajouter et supprimer un utilisateur, ajouter et supprimer un projet, affecter et désaffecter un utilisateur pour un projet

De plus, sont en cours de développement les fonctionnalités liées aux méthodes d’évaluation.

Les deux grandes parties restantes sont la demande d’évaluation et le calcul de l’évaluation consolidée.

## Bilan

Ce suivi correspond à la fin de la semaine 5. Il reste une semaines pour finir la phase 6.

Au 29 Novembre 2002, les chiffres sont les suivants :

Globalement

183 H ont été consommées

79 H de reste

Avancement de 70%

Management

59 H ont été consommées

14 H de reste

Avancement de 80%

Technique

124 H ont été consommées

65 H de reste

Avancement 65%

Les livrables

Produit OEDL

67 H ont été consommées

31 H de reste

Avancement de 68%

Manuel Utilisateur

14 H ont été consommées

6 H de reste

Avancement de 70%

Compte Rendu des tests de validation

6 H ont été consommées

21 H de reste

Avancement de 22%