| Plan de Coopération et d’Organisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : G7PCO0212_v30 | Version : 4.0 | Date : 12/02/2001 |
| Rédigé par : BM | Validé par : GUR |  |
| Destinataires : CC, Com'X |  |  |
| Remarques |  |  |

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Toutes les remarques écrites sur ce document doivent être faites au stylo bleu.

PAGE D'AMENDEMENT

Classement (clt)	:	M = Majeur	m = mineur

| Edition | Amdt | Date | Pages à détruire | Pages à insérer | Motifs | Clt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 | / / / / / | 28/01/01 04/02/01 12/02/01 11/03/01 09/10/01 | / Toutes Toutes Toutes Toutes | Toutes Toutes Toutes Toutes Toutes | Création du document Refonte du document Evolution suivant la documentation de DC Prise en compte des corrections apportée par DC Prise en compte des remarques de FF | M M M M |

COMPOSITION

Ø	Page de garde	Page 0.0

Ø	Renseignements pratiques	Page 0.1

Ø	Page d'Amendement	Page 0.2

Ø	Composition	Page 0.3

Ø	Liste des pages en vigueur	Page 0.4

Ø	Liste des destinataires	Page 0.5

Ø	But du PCO	Page 0.6

Ø	Abréviations, présentation, définitions	Pages 0.7 à 0.8

Ø	Sommaire	Pages 0.9 à 0.11

Ø	Chapitre I - Organisation	Pages 1.1 à 1.10

Ø	Chapitre II - Procédures de mise en œuvre 	Page 2.1 à 2.3

Ø	Chapitre III - Procédure du système qualité	Page 3.1 à 3.2

Ø	Chapitre IV – Maîtrise de la documentation	Pages 4.1 à 4.5

Ø	Chapitre V –  Annexes/Fac-similés	Pages 5.1 à 5.2

LISTE DES PAGES EN VIGUEUR

| N° de page | Edition | Amdt | Date | N° de page | Edition | Amdt | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 09/10/01 |  |  |  |  |

LISTE DES DESTINATAIRES

| Exemplaire N° | Destinataire | Observations |
| --- | --- | --- |
| N° 1 (Original) N° 2 N° 3 N° 4 | Responsable logistique (classeur) CC Webmaster Com’X | Document de référence Présentation à l’intervenant Copie pour l’intervenant Copie électronique pour publication Copie électronique envoyée par mail |

* : font l'objet d'une diffusion non contrôlée.

BUT DU PCO

Le présent document désigné "Plan de Coopération et d’Organisation" constitue et décrit l'organisation, les moyens, les procédures et les règles en vigueur au sein du groupe Com’X. Ledit groupe est composé de cinq membres comme décrit plus bas (Abréviations - page 7).

Ce document est le guide du groupe Com’X, garant de la qualité du travail du groupe pour l’année de SIGL 2000-2001. Il est conforme dans la globalité au référentiel présenté par nos intervenants GLAO.

ABREVIATIONS

Intervenants :

FF :		Frédéric FOURDRINIER

HD :		Hervé DURAND

AC :		Alain CORRENFLOS

GB :		Grégoire BARBIER

DC :		Dominique Camier

All : 		Totalité des intervenants

ACo :	Alain CORRENFLOS (cette notation est réservée au mail du jeudi cf. pour rester conforme aux moulinettes de tri des intervenants)

Groupe 007 :

ML : 		Mathieu LANFRANCHI

BM : 		Bertrand MORISSEAU

FS : 		Florent SOULIERE

ST : 		Sébastien THIAUX

GUR : 		Govinda UNANUE-RIABTZEFF

Com’X : 	Totalité du groupe

Documents :

| AGL : | Choix de l’AGL |
| --- | --- |
| ANO : | Spécification de la gestion des anomalies |
| ARC : | Architecture de l’AGL |
| CdC : | Cahier des Charges |
| CRI : | Compte Rendu Intermédiaire |
| CRR : | Compte Rendu de Réunion (réunion avec intervenant) |
| DAA : | Démarche Autour de l’AGL |
| DGL : | Note sur la méthode DGLE |
| DOP : | Documents Produits |
| DOR : | Documents Reçus |
| DPR : | Documents Produits ou Reçus |
| EDA : | Etat de l’Art des OGL |
| FLU : | Diagramme de flux |
| OBJ : | Objectif de l’AGL |
| PCO : | Plan de Coopération et d’Organisation |
| PDM : | Panorama des Méthodes |
| SPC : | Spécifications du petit projet |

Termes :

AGL :		Atelier de Génie Logiciel

ODJ :		Ordre Du Jour

OGL :		Outil de Génie Logiciel

MAJ :		Mise A Jour

SI :		Système d’Information

DEFINITIONS

Evénement : englobe toutes les actions qu’est amené à faire Com’X (ce peut être une réunion comme une phase de développement)

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - ORGANISATION	1-1

1.1. Engagement du chef de projet	1-1

1.2. Les membres du groupe	1-1

1.3. Tâches et responsabilités des différents membres du groupe	1-2

1.3.1. Responsable Qualité	1-2

1.3.2. Responsable Logistique	1-2

1.3.3. Responsable Web	1-2

1.3.4. Responsable planning	1-2

1.3.5. Auteurs	1-2

1.3.6. Vérificateur	1-3

1.3.7. Approbateur	1-3

1.3.8. Attribution des tâches	1-3

1.4. Organigramme général	1-4

1.5. Récapitulatif des rôles et tâches	1-5

1.6. Description générale des installations et matériels	1-5

1.7. Domaine d'activité	1-6

1.8. Procédure de notification aux intervenants des évolutions des activités / matériels implantation/personnel du groupe	1-6

1.8.1. Le Mail Du Jeudi	1-7

1.8.2. Le site web	1-8

1.8. Procédure d'amendement du PCO et des documents associés	1-8

1.8.1. Procédure d'amendement du PCO	1-8

i. Modification mineure	1-8

ii. Modification majeure	1-9

iii. Mise à jour du PCO	1-9

1.8.2. Procédure d'amendement des documents associés	1-9

CHAPITRE 2 - PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE	2-1

2.1. Procédure de rédaction du Cahier des Charges	2-1

2.2. Données d’entrées de conception	2-1

2.3. Planification du projet	2-1

2.4. Instructions de travaux et méthode de concordance avec les instructions des intervenants, y compris mise à jour à disposition du personnel	2-1

2.5. Procédure de conception	2-2

2.6. Respect du programme de conception	2-2

2.7. Documentation utilisée et renseignement de celle-ci	2-2

2.8. Correction des défauts découverts et notification de ces défauts	2-2

2.9. Procédure de mise en service	2-2

2.10. Gestion des systèmes informatisés d'enregistrement des travaux	2-3

CHAPITRE 3 - PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE	3-1

3.1. Généralités	3-1

3.2. Généralités sur les audits	3-1

3.3. Audit des procédures de mise en œuvre	3-1

3.4. Audit produits	3-1

3.5. Audit des procédures d'actions correctives	3-1

3.6. Personnel de l'Assurance Qualité	3-2

3.7. Qualification des contrôleurs	3-2

3.8. Qualification des membres de l’équipe projet.	3-2

CHAPITRE 4 - MAITRISE DE LA DOCUMENTATION	4-1

4.1. Domaine d’application	4-1

4.2. But	4-1

4.3. Rédaction	4-1

4.4. Présentation	4-1

4.5. Référencement	4-1

4.6. Validité des documents	4-2

4.7. Diffusion	4-2

4.8. Cycle d’édition d’un document	4-3

4.9. Cycle de vie d’un document	4-4

4.10. Traitement de l’erreur (BUG)	4-5

4.11. Niveau de documentation	4-5

CHAPITRE 5 - ANNEXES	5-1

5.1. FORMULAIRES NON RENSEIGNES	5-1

5.2. FORMULAIRES RENSEIGNES	5-2

# ORGANISATION

## Engagement du chef de projet

C’est au chef de projet qu’incombera entre autre de :

- Faire respecter le présent document à l’ensemble de Com’X

- Répartir les tâches au sein du groupe en fonction des aptitudes et des compétences de chacun

- S’assurer de l’avancée des travaux

- Préparer les réunions du groupe (ODJ, ordre de passage, …)

- Approuver l’organisation et les procédures

- S’assurer que le présent PCO est conforme au référentiel développé en cours

## Les membres du groupe

|  | LANFRANCHI Mathieu 36, rue St-Louis-en-l’Ile 75004 Paris | lanfra_m@epita.fr | 06.87.52.31.33 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MORISSEAU Bertrand 2, rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre | bmorisseau@wanadoo.fr | 06.07.64.47.02 |
|  | SOULIERE Florent 126, rue de Tolbiac 75013 Paris | soulie_f@epita.fr | 06.19.97.43.04 01.45.83.88.51 |
|  | THIAUX Sébastien 15, rue Anatole France 94270 Le Kremlin-Bicêtre | thiaux_s@club-internet.fr thiaux_s@epita.fr | 06.16.66.33.56 01.49.60.08.38 |
|  | UNANUE-RIABTZEFF Govinda 24, rue Gambetta 95340 Persan | govinda@mac.com | 06.60.67.03.79 |

## Tâches et responsabilités des différents membres du groupe

### Responsable Qualité

Le responsable qualité se charge de :

- S’assurer de la conformité des documents et du respect du PCO, des normes et des chartes

- Assure l’intendance du chef de projet

- Valide les documents produits par le chef de projet

- Responsable de la qualité au sein de Com’X

- Interlocuteur direct des auditeurs

### Responsable Logistique

Le responsable logistique doit :

- Imprimer les documents

- S’occuper du stockage et de la mise à disposition des différents documents rendus par les intervenants

- Diffuser les documents aux différentes personnes les nécessitant (notamment les intervenants)

- S’occuper des salles de réunion et du matériel commun

### Responsable Web

Le responsable web se charge de :

- Mettre à jour et s’assurer du bon fonctionnement du site

- Gérer les Back Up du site pour prévenir tout incident

- Mettre en ligne les documents qui lui sont fournis

### Responsable planning

Le responsable planning doit :

- Maintenir la liste d’actions à jour

- Tenir informé les membres de Com’X du calendrier

### Auteurs

Les auteurs ont en charge de :

- Rédiger et mettre en forme les DOP pour leur donner leur homogénéité

- Rédiger les MDJ puis de les envoyer au vérificateur

### Vérificateur

Le vérificateur doit :

- Relire, vérifier la cohérence, commenter, et signaler les fautes ou oublis du document à vérifier

- Faire modifier le document jusqu'à ce que celui-ci soit complet et prêt à être validé par l’approbateur

### Approbateur

L’approbateur :

- Valide le document

- Référence le document

- Transmet le document aux responsables logistique et Web pour sa diffusion papier et numérique

### Attribution des tâches

C’est le chef de projet qui attribut les tâches ainsi que les postes aux autres membres du groupe.

Le rôle d’approbateur sera tenu, par défaut, par le chef de projet. Le responsable qualité assurant l’intendance du chef de projet. Notamment dans le cas où le chef de projet serait l’auteur du document ou s’il était indisponible.

Le rédacteur d’un document ne peut pas être l’approbateur de ce document.

Les rôles de chef de projet, responsable Qualité, responsable Logistique, et responsable Web sont déterminés pour une période.

Les autres rôles, rédacteur, vérificateur sont libres. Chaque membre peut occuper ces rôles sans règles précises. Leur assignation se fera par le chef de Projet.

Chaque membre de Com’X peut cumuler plusieurs rôles si les circonstances le permettent.

## Organigramme général

Approbateur

Vérificateur

Responsable planning

Auteurs

Responsable qualité

Chef de projet

Responsable logistique

Responsable web

Equipe qualité

Equipe logistique

Responsable informatique

Equipe informatique

## Récapitulatif des rôles et tâches

Organisation d’évènements en fonction du planning ou des actions à mener

Planning et liste d’action

évènement

Document émis (DOP)

Mise à jours par le responsable du planning

document créé par un auteur

Vérificateur

Approbateur

Responsable qualité

Document vérifié (respect des normes de qualité)

Document final (livrable)

Document conforme

Site Internet

Référencement

Publication par le Webmaster

Archive

Impression

Intervenant

Responsable Logistique

Corrections

Corrections

Corrections

## Description générale des installations et matériels

Lors de nos travaux personnels, l’EPITA doit mettre à notre disposition des machines. Dans le cas ou ces machines ne seraient pas suffisantes, chaque membre de Com’X utilisera son matériel propre :

- Ordinateur (personnel)

- Imprimante (optionnel)

- Connexion internet

Par souci de compatibilité et d’homogénéité des documents, les outils que nous utiliserons seront listés et figés en type ainsi qu’en version.

A savoir :

- Office 2000

- MS Visio 2000

- MS Project 98

Dans le cadre de notre AGL, un rack compatible avec la salle machine mis à notre disposition par l’EPITA (sm14) sera utilisé. Tous les travaux seront effectués sur ce support dans la mesure du possible. Il constituera le référentiel de nos travaux. Les OGL présents sur ce même rack sont décrits dans la dernière version de notre AGL.

## Domaine d'activité

Notre domaine d’activité se situe dans les Systèmes d’Information.

## Procédure de notification aux intervenants des évolutions des activités / matériels implantation/personnel du groupe

Il a été retenu plusieurs modes de communication entre All et Com’X :

- Le MDJ

- Le site web Com’X (http://www.com-x.fr.st). En effet, ce site contient tous les DPR du groupe

- Les réunions hebdomadaires avec les intervenants

- Les adresses électroniques et numéros personnels:

  - Com’X :	com-x@spray.fr

  - ML :		lanfra_m@epita.fr			06.87.52.31.33

  - BM :		moriss_b@epita.fr			06.07.64.47.02

  - FS :		soulie_f@epita.fr			06.19.97.43.04

  - ST :		thiaux_s@club-internet.fr		06.16.66.33.56

  - GUR :		govinda@mac.com			06.60.67.03.79

  - All :		glaoprofs@yahoogroups.com

  - FF :		frederic_fourdrinier@hp.com		06.72.99.18.58

  - HD :		hdurand@club-internet.fr		06.07.87.56.20

  - AC :		alain_corenflos@hp.com		06.72.99.18.32

  - GB :		barbier@sycomore.fr

### Le Mail Du Jeudi

C’est grâce au MDJ que nous notifions notre état d’avancement à notre intervenant en milieu de semaine. Ce mail doit être envoyé chaque semaine avant le jeudi 20h00 à alain_corenflos@hp.com.

Ce mail a principalement deux buts :

- permettre aux intervenants de s’assurer de l’état d’avancement des étudiants

- permettre à Com’X d’interagir avec leurs intervenants avant le cours suivant et ainsi éviter de fournir toute une semaine un travail dans une mauvaise direction.

Son sujet doit être de la forme :

ACo ! Com’X ! <date d’envoi> ! Mail du jeudi

Où :

- ACo représente notre intervenant (cf. abréviations page 0-7),

- Com’X correspond à notre groupe,

- La date d’envoi est au format AAMMJJ,

- Mail du jeudi est l’intitulé du message.

De plus le format de mail est le même pour chaque mail envoyé à alain_corenflos@hp.com.

Tous les mails du jeudi doivent contenir les parties suivantes :

- une en-tête précisant le rédacteur, l’approbateur

- une partie expression libre

- une partie « ce qui a été statué »

- une partie « ce qui a été fait sur la période passée »

- une partie « ce qui va être fait sur la période à venir »

- une partie « demandes », lieu privilégié pour poser des questions

Aucun fichier ne peut être associé en pièce jointe.

Com’X utilise un outil d’aide à la réalisation de MDJ. Cet outil est situé dans la partie privée du site web du groupe. L’accès à cette partie est donc strictement réservé aux membres du groupe authentifiés.

### Le site web

C’est par l’intermédiaire du site web que notre intervenant prend connaissance des dernières versions des DOP. En effet, il contient toutes les dernières versions ainsi que tous les DOP en archive.

La partie publique du site web est sauvée périodiquement par le responsable web du groupe. La partie privée, moins sujette à modification, ne sera sauvée qu’en cas de modification.

Seule la dernière version sera conservée, les versions antérieures n’ayant pas d’intérêt pour Com’X.

## Procédure d'amendement du PCO et des documents associés

### Procédure d'amendement du PCO

Le PCO peut être amené à être modifié au cours du projet. Il peut y avoir plusieurs instigateurs différents à la modification du PCO :

- Un intervenant

- Un membre de Com’X

Une fois amendé, notre intervenant (AC par défaut) sera notifié par mail de la présence d’une nouvelle version du PCO sur le site web. Notre intervenant a, dès lors, 7 jours calendaires pour soumettre des modifications à cette nouvelle version. Sans nouvelle de sa part dans les délais impartis, le PCO sera considéré comme validé à compté de cette date.

Chaque amendement sera affecté avec un numéro d’ordre et proposé avec la classification MINEUR (m) ou MAJEUR (M).

#### Modification mineure

Cette procédure est initiée par un auteur du groupe. Celui-ci élabore un amendement au présent PCO et transmet sa demande au reste du groupe par l’intermédiaire du cycle de relecture (cf. page 1-4). C’est seulement après cela qu’il est soumis à l’avis d’un de nos intervenant (AC par défaut).

Les pages d’amendement ont la même présentation que les autres pages du PCO.

- Toutefois, le texte amendé est formalisé par un trait vertical dans la marge à gauche qui indique le passage modifié par rapport à l’émission précédente accompagné de l’indice d’évolution (amendement) qui est spécifié dans la marge à gauche

- Les parties insérées dans le PCO seront soulignées et d’une couleur différente pour reconnaître directement les parties nouvelles. Si plusieurs auteurs ou vérificateurs modifient le document, chacun sera différencié par sa propre couleur.

- Les parties du document supprimées seront barrées et de la même couleur que les parties insérées (suivant l’auteur)

- Les modifications de mise en forme seront en italique, toujours avec une couleur différente suivant l’auteur

Si la modification est jugée recevable, elle est approuvée.

Le document peut donc être rééditer avec acceptation des amendements.

Toutes les modifications mineures du présent PCO feront l’objet d’un amendement. A chaque amendement sera affecté un numéro d’ordre correspondant au dernière amendement en vigueur plus un. Les amendements seront reporté en page 0-2 et 0-4.

#### Modification majeure

Est considéré comme amendement MAJEUR toute modification de la partie I du présent PCO.

La procédure de validation est la même que pour les modifications mineures.

Lors d’un amendement majeur, le document est totalement réédité. Tous les amendements disparaissent alors (remise à zéro) au profit de l’incrémentation de l’édition. Le PCO sera ensuite soumis à la validation comme décrit en 1.8.1.

L’édition sera reportée en page 0-2 et 0-4.

#### Mise à jour du PCO

C’est le responsable qualité du groupe qui gère les éditions, les amendements et leur édition. Le nouveau PCO fait alors l’objet d’une nouvelle diffusion suivant la liste de diffusion page 0-5.

### Procédure d'amendement des documents associés

Pour tout document associé pouvant être amené à évoluer, son numéro de version évoluera en même temps. C’est lors des réunions hebdomadaires que lesdits documents modifiés seront présentés à notre intervenant. Ils seront alors validés ou non et pourront faire l’objet d’une diffusion à l’intérieur de Com’X et remplacer le document existant (après sont retrait) par la nouvelle version validée.

Tout document rendu le lundi est automatiquement considéré comme validé si aucune nouvelle n’a été donnée par l’intervenant lors de l’émission du MDJ suivant.

Les versions précédentes validées seront stockées en version électronique par le webmaster par le biais des archives du site web de Com’X. Ces documents pourront être imprimés sur demande des intervenants ou des auditeurs.

# PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE

## Procédure de rédaction du Cahier des Charges

Le cahier des charges nous a été fourni par nos intervenants (All). C’est à eux qu’incombait la responsabilité de sa rédaction. La procédure de rédaction de celui-ci est à leur discrétion.

## Données d’entrées de conception

Les données d’entrées de conception sont :

- Le Cahier des Charges

- Tous les documents reçus de nos intervenants

- Le cours et le support de cours de GLAO

- Recherches sur les méthodes (Panorama des Méthodes : G7PDM0202_V30 )

- Notre connaissance de notre AGL (Démarche autour de l'AGL : G7DAA0928_V06)

- Les spécifications du petit projet (G7SPC0624_V20)

## Planification du projet

La planification du projet sera à la charge du responsable du planning. Il sera mis à jour ponctuellement  (au minimum à chaque MDJ). Il sera présenté à notre intervenant lors des revues GLAO.

Le projet est décomposé en quatre phases :

| 29/01 | 19/03 | 16/04 | 28/05 | 18/06 | 16/07 | 24/09 | 26/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécification de l’AGL |  | Construction de l’AGL |  | Prise en main de l’AGL |  | Utilisation de l’AGL |  |

## Instructions de travaux et méthode de concordance avec les instructions des intervenants, y compris mise à jour à disposition du personnel

Des réunions quasi hebdomadaires avec les intervenants (cf. planning) auront pour but de vérifier la concordance entre les travaux en cours et leurs instructions. Ces réunions peuvent être l’occasion de rendus de livrables. La liste de ces livrables sera tenue à jours par le responsable GLAO (FF par défaut). Cette liste est consultable sur Internet à l’adresse suivante :

http://perso.club-internet.fr/ffb/glao/planning/planning.htm

Des évolutions peuvent émerger de ces réunions, notamment si des dérives par rapport au référentiel sont constatées. Ces évolutions seront bien entendu diffusées à l’ensemble des membres de Com’X.

Une revue avec le client aura lieu en fin de chaque phase, avec pour but la validation ou non des travaux effectués durant cette phase. De cette façon, le produit sera constamment sous le « contrôle » du client.

## Procédure de conception

Notre conception suivra les phases décrites dans dans notre Démarche autour de l'AGL.

## Respect du programme de conception

C’est au chef de projet qu’incombe la responsabilité du projet et par conséquent du respect du programme de conception. Il doit vérifier la bonne mise en œuvre des procédures ainsi que du bon déroulement des actions associées à ce programme.

## Documentation utilisée et renseignement de celle-ci

Présente ici, une liste non exhaustives des documentations et supports que Com’X utilise.

A savoir :

- Cours de conduite de projet

- Cours de MOA

- Cours de méthodologie

- Cours de qualité

- Divers documentations techniques

- DPR

## Correction des défauts découverts et notification de ces défauts

Les défauts « découverts » seront dans un premier temps évalués par leur « découvreur ». Cette évaluation donnant lieu à deux possibilités distinctes :

Soit la gravité du défaut est jugé faible, auquel cas, une correction immédiate est effectuée. A ce moment là, le découvreur notifie la découverte de ce défaut durant la réunion suivante et remet aux membres du groupe les nouvelles versions découlant de cette correction.

Soit le défaut est jugé plus grave. Auquel cas une réunion est demandée dans les plus brefs délais pour décider ensemble de l’action corrective à appliquer.

Une fiche de défaut sera alors produite par le découvreur. Une fois le défaut résolu, une fiche d’action corrective sera émise. Ces pièces seront reversées dans le dossier projet et les nouvelles versions pourront ensuite être rééditées et diffusées.

Les modifications seront notifiées sur la page d’amendement du document s’il s’agit d’un document de niveau 1.

## Procédure de mise en service

Les mises en service auront lieu suite aux réunions hebdomadaires avec notre intervenant. Une fois le produit validé, rien ne s’opposera plus à la mise en service des DOP suivant la liste de diffusion.

## Gestion des systèmes informatisés d'enregistrement des travaux

Les documents électroniques seront hiérarchisés sur le site web de Com’X. Ce stockage sera public. Tous les DOP ainsi que toutes les versions y seront présentes. Le site Com’X (http://www.com-x.fr.st) permettra un accès plus simple et direct aux bonnes versions des DOP. C’est par ce biais que nous nous assurerons que tous les membres concernés ont pris connaissance et utilisent les bonnes versions. Aucun membre du groupe n’est censé ignorer la présence des documents en cours sur le site. Le retrait d’un document se fait par publication de la nouvelle version sur le site.

C’est le webmaster qui sera en charge de la maintenance de ce site.

# PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE

## Généralités

Le système qualité est géré par un service indépendant, lui-même administré par le responsable qualité. Le service qualité est responsable du bon respect des normes en vigueur au sein de Com’X.

## Généralités sur les audits

En ce qui concerne les audits extérieurs, La direction de Com’X, à savoir le chef de projet, devra être informée par mail de la venue des auditeurs au moins quinze jours avant le début de l’audit. Ce mail devra contenir la date de l’audit ainsi que les documents à fournir à pour cette date (chaque document devra être cité explicitement par sa référence ou date d’édition).

La coopération entière du groupe est assurée durant cet audit. L’audit devra avoir une durée strictement inférieure à une semaine ouvrée, et devra être espacé des audits suivants ou précédents de 4 semaines ouvrées.

## Audit des procédures de mise en œuvre

Effectué principalement à la demande du client, cet audit implique la mise en place de dispositions d’accueil de l’auditeur. Tous les documents témoignant de l’activité du groupe sont analysés et comparés à la démarche générale du PCO.

## Audit produits

Ce type d’audits est utilisé ponctuellement pour vérifier le respect des exigences du client quant au produit à fournir. Typiquement, ce type d’audit est organisé en interne à la fin de chacune des trois phases du projet. A l’issue de cet audit est produite la soutenance de fin de phase correspondante.

## Audit des procédures d'actions correctives

Dans le cas où des dysfonctionnements internes sembleraient mettre en péril la gestion des défauts, une personne interne ou externe à Com’X peut demander un audit des procédures d’actions correctives.

Les actions du groupe face aux défauts sont alors observées et comparées avec les démarches de correction des défauts décrites dans le PCO.

## Personnel de l'Assurance Qualité

La personne assurant le poste de responsable qualité sera désignée en début de phase par le chef de projet. Toutefois, n’importe quel autre membre du groupe peut assurer cette tâche s’il en exprime la demande explicite au chef de projet et que ses compétences sont jugées par lui supérieures à celles du responsable en poste. (il en est de même pour tous les postes à l’exception de chef de projet).

Le nom du responsable qualité en poste à la date de l’audit pourra être donné aux auditeurs par simple demande écrite.

## Qualification des contrôleurs

Les auditeurs devront avoir des connaissances avancées dans le domaine de la qualité ainsi que sur le plan de coopération de Com’X.

## Qualification des membres de l’équipe projet.

Les membres de l’équipe projet ont pris connaissance de la dernière version du PCO.

# MAITRISE DE LA DOCUMENTATION

## Domaine d’application

Ce chapitre s’applique à tous les documents produits par le groupe Com’X.

On suppose que les documents reçus font l’objet d’un contrôle de la part de nos intervenant et que leur fond comme leur forme respecte des critères préétablis par eux et non modifiables par nous.

## But

Ce chapitre a pour but d’assurer :

- la gestion des DOP par le groupe Com’X

- l’homogénéité des dites documentations

## Rédaction

Ce sont les auteurs qui rédigent les DOP.

Pour savoir qui sont les auteurs, cf.  1.2.v et 1.2.viii.

Pour savoir comment ils le rédigent, cf. 4.4, ci dessous, et 1.3

## Présentation

La mise en forme des documents doit être conforme au modèle de document correspondant à la date de première édition. Les derniers modèles de documents sont présents sur le site du groupe.

## Référencement

matière + numéro de groupe + document + date + version

- matière :

  - C : Conduite de projet

  - G : GLAO

  - Q : Qualité

- numéro de groupe : 7

- document : cf. abréviations

- date de création du document : 4 chiffres sous la forme MMJJ (ne varie pas)

- version : dénomination _VXY  avec X : édition et Y : amendement

La totalité des lettres devant être en capital.

ex : G7PCO0128_V10

Il faut comprendre : Plan de Coopération et d’Organisation du groupe 7, version 1.0, édité le 28 janvier pour le cours de GLAO.

## Validité des documents

En ce qui concerne la documentation de niveau 2 et 3, cf. 4.11, le cycle de vérification est effectué de la façon décrite dans la section 4.8.

En revanche pour la documentation de niveau 1, le même cycle est suivi d’une validation de notre intervenant ayant pour conséquence la modification de l’édition, donc de la version.

## Diffusion

Les documents de niveau 1 ont une liste de destinataires, ici page 0.5, cette liste contient les noms des destinataires ainsi que le numéro de la copie qui leur est attribué.

Les documents de niveau 2 et 3 font l’objet d’une diffusion non contrôlée sauf pour le groupe Com’X lui même (cette diffusion se fait en version électronique).

Les diffusions papier se font en main propre et sont confirmées par un bordereau de livraison cf. 5.1.

Les diffusions électroniques sont effectuées par mail pour le groupe Com’X.

AC s’est engagé à prélever de lui même les dernières versions des DOP sur le site web chaque semaine, le lundi entre 14h30 et 18h00. Une version papier lui est quand même présentée lors des réunions. Cette copie n’étant en aucun cas une copie pour lui.

La dernière version de tous les DOP est présente sur le site de Com’X. Nul n’est censé l’ignorer.

## Cycle d’édition d’un document

De sa rédaction à sa mise en application, un DOP passe par de nombreuses étapes.

Evénement

Rédaction

Relecture

Validation relecture

non

oui

Contrôle qualité

Validation qualité

non

oui

Approbateur

Validation

non

oui

Référencement

Livraison si demandé

Stockage électronique

Notification informelle de validité du document

Notification informelle de validité du document

## Cycle de vie d’un document

Document produit (validé, référencé)

Première version

non

oui

Mise en ligne

Edition papier

Stockage ancienne version papier

Stockage ancienne version électronique

Diffusion de l’information

## Traitement de l’erreur (BUG)

Erreur découverte

Erreur grave

non

oui

Correction de l’erreur

Notification de l’erreur lors de la réunion suivante

Convocation d’une réunion extraordinaire

Edition d’une fiche d’anomalie par le découvreur

Réunion et recherche de solution

Solution trouvée

non

oui

Edition d’une fiche d’action corrective

Ajournement

Recherches personnelles

Convocation d’une réunion extraordinaire

Niveau de documentation

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Version : édition . amendement (validé par AC)

Version : édition . amendement (validé en interne)

Indice

PCO

Procédures

Formulaires & Instructions

# ANNEXES

## FORMULAIRES NON RENSEIGNES

- Modèle général

- CRR

- BDL

## FORMULAIRES RENSEIGNES

Les formulaires renseignés sont présent sur le site web du groupe.